## Slide 1: 쇼핑몰 이용자를 위한 최적 경로 제안 프로그램
12조 남근우 장혁재 조성욱

## Slide 2: 목차
피드백
진행 상황
트러블슈팅
개발일정
질의응답

## Slide 3: 피드백
DB 백업
  MySQLDump 이용
  Cron으로 매일 새벽 4시 DB덤프를 저장하는 일정 생성
db_backup.sh

## Slide 4: 피드백
Cron에 등록된 작업 리스트
Cron 표기법
‘crontab –e’ 명령을 실행하여 작업 등록

## Slide 5: 진행 상황
Csv파일을 이용한 재고 현황 등록
DB
*.csv
기존 재고관리시스템
export
import
DB
현 서버

## Slide 6: 진행 상황
React-csv-reader 사용
버전이 변경되면서 라이브러리 이름이 바뀌어 일어난 혼란
  React-csv-parse  React-csv-reader
*.csv
Parsing by React-csv-reader
JSON
object
DB
Insert into item DB
category, item, quantity
1,apple,12
1,banana,30
3,beef,22
3,pork,55
[
{“category”: “1”, “item”: “apple”, “quantity”: “12”}
{“category”: “1”, “item”: “banana”, “quantity”: “30”}
{“category”: “3”, “item”: “beef”, “quantity”: “22”}
{“category”: “3”, “item”: “pork”, “quantity”: “55”}
]

## Slide 7: 결과
test.csv

## Slide 8: 진행 상황
상품 인덱스
가판대 인덱스
층 인덱스

## Slide 9
매장의 id로 매장 내 각 층의 id값과 실제 층 조회
SELECT idfloor, number FROM floor WHERE mall_idmall = ?
각 층에 있는 가판대의 이름과 id조회
SELECT idcategory, name FROM category WHERE floor_idfloor = ?
Idfloor, idcategory값을 활용해 상품 저장
가판대(category)테이블에 저장시 조회된 idfloor값을 외래키 floor_idfloor에 저장

## Slide 10: 진행 상황
DB 저장 구현 완료

## Slide 11: 진행 상황
매장 레이아웃 페이지 업데이트

## Slide 12: 진행 상황
매장 레이아웃 저장 완료

## Slide 13: 진행 상황
안드로이드를 위한 서버 api 구현중
  주변 매장 검색
  매장 정보
    층, 매장 구조, 상품 리스트 etc

## Slide 14: 진행상황
최적 경로 제안
  구매 품목들을 통해 TSP
  TSP결과를 GUI에 적용
  장애물, 다른 판매 품목을 고려하여 pathfinding 적용 전 GUI

## Slide 15
A* 알고리즘 pathfinding
장애물을 고려하여 경로를 표시해줌
상품의 세부 위치는 알 수 없으므로 추가 예정
  (OnClick, LongClick event)

## Slide 16: Troubleshooting
Application class: 전역 Class 역할, Activity간 data를 공유할 때 사용. 처음 앱 실행 시에는 비어 있음
DB에서 받아온 데이터를 Application class에 비동기식으로 저장
Application class에 저장된 value를 UI에 표시
  ※비동기식이며 순서대로 실행 안됨. UI에 표시하려는 값이 비어 있어 빈 화면 출력

## Slide 17: Troubleshooting
비동기식에서 동기식으로 전환
  ※ 안드로이드에서는 메인 스레드에서 네트워크 통신을 할 수 없음
    다른 스레드에서 작업 하는 것으로 해결

## Slide 18: 다른 해결 방안
StrictMode(not recommended)
메인스레드에서 일어날 수 있는 일을 감지, 문제를 해결할 수 있도록 해주는 개발자 도구
구글에서 StrictMode 정책 적용은 실제 배포할때는 적용하지 않도록 권장
네트워크 상태는 예측 불가능하므로 메인스레드에서 처리하면 안됨

## Slide 19: 개발일정

## Slide 20: 전체 일정

## Slide 21: 질의응답