## Slide 2: 목차
사용기술
진행상황
역할 변동 사항
개발일정

## Slide 3: 사용기술
클라우드
  AWS
프론트엔드
  서버
    Node
  목업
    figma
  UI
    React, Material-UI, Gatsby
DB
  MySQL
API 서버
  Node

## Slide 4: 진행상황
3~4주차 진행 현황
  장혁재
    판매자용 로그인/가입 기능, 가게 배치도 입력 UI
  조성욱
    액티비티, 안드로이드 어플리케이션 제작
  남근우
    액티비티/GUI 및 데이터베이스 설계

## Slide 5: 진행상황
판매자용 가입/로그인 UI
  DB연동은 이번주 작업 예정

## Slide 6: 진행상황
판매자용 웹 페이지
  매장별 카드 레이아웃 + 옵션버튼에 수정/삭제기능 구현

## Slide 7: 진행상황
판매자용 웹 페이지
  매장별 카드 레이아웃 + 옵션버튼에 수정/삭제기능 구현

## Slide 8: 진행상황
안드로이드
  구글맵 API 설정
  위도/경도별 마커 배치 기능
  마커 클릭시 매장 UI로 이동
    (TODO)

## Slide 9: 진행상황
안드로이드
  매장 경로 탐색 알고리즘
    매장 내 다른 품목 = 장애물
    A에서 B 까지의 최단 거리 표시
    여러 품목에 대한 효율적인 동선 설계를 고려

## Slide 10: 진행상황
DB
  RDB설계
서버사이드
  AWS설정
    Node, MySQL설치
    Node, MySQL 환경 세팅
  프론트엔드
    Node 설치 & 설정
    판매자용 UI 구현

## Slide 11: 역할변동사항
웹 페이지 UI + API서버 구현에 예상보다 많은 시간이 소모
  남근우
    프론트엔드 UI 제작
  장혁재
    프론트엔드 UI 제작 DB와 연동할 API서버 전담

## Slide 12: 개발일정